《推广服务协议书》

甲方：                                      乙方：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

甲乙双方经友好协商，本着互惠互利，并在遵守国家有关政策和法规的基础上就乙方为甲方

进行网络推广事宜，达成如下协议；

一、合作事项

- 乙方提供甲方的网站设计与建设，其中包括一年的网站域名和空间费用。

- 乙方为甲方进行网络推广服务，可以在百度，google，360，搜狗等搜索引擎搜索到乙方为甲方推广的信息。

- 百度搜索引擎相关排名（百度普遍变更算法规律，我们将不断的为客户更新维护）。

- 乙方通过独有技术进行搜索引擎关键字优化及为甲方带来真实有效的点击流量。

- 网站搜索引擎SEO网站优化及关键词刷新。

- 百度相关搜索排名（百度经常换算法规律，我们不断更新，然后可以在百度相关搜索做贵公司的效果，可以在百度相关搜索出现贵公司的推广信息或者公司名字）。

备注：

- 为客户推广信息，百度收录篇数一个年内不低于3000篇。

- 客户提供关键词数量为                                      ，百度，搜狗，google,360同时做网络宣传。

- 网站搜索引擎SEO网站优化（代码优化：title,keywords,description）及关键词刷新。

二、付款方式：

以上合计：人民币：            元（大写：                   ）

1、在本合同签定当日，甲方即向乙方支付合同总金额    %的定金，即人民币：      元(大写：           元整)；

2、在网站建设调试通过并签字后，须再次向乙方支付合同总金额     %，即人民币：     元(大写：                元整)；

3、推广服务完毕后并验收当日，甲方即向乙方支付其余款项，即人民币：          元

(大写：                 元整)。

三、合同签订期限：

四、双方的权利义务

1、 甲方的权利义务

- 按照有关政策法规，给予乙方相应的技术咨询。

- 根据乙方的需要，修改有关网站资料和内容。

- 定期提供有关网络的最新动态资料给乙方。

- 甲方负责为乙方提供相关企业网站的使用方法和推广方法。

2、 乙方的权利义务

- 乙方授权甲方作为网站建设的唯一单位。

- 乙方授权甲方设计、修改乙方的建立网站的全部事宜。

- 乙方按照本合同交纳网站建设和推广费用。

五、合同变更：

1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章或订立本合同所依据的客观情况发生重大变化时，甲方有权对本合同相关条款做以变更

2、一方变更电话、通讯地址或其他联系方式时，应及时将变更的电话、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切损失承担责任。

六、合同解除：

本合同在下述情况下解除，提出合同解除的一方应提前一个月以书面形式通知另一方：

1、双方协商一致解除本合同；

2、本合同期限届满，双方同意解除本合同的；

七、附则：

1、甲乙双方应本着诚实信用的原则完整履行本合同；

2、本合同的有关条款或约定若与双方以前签署的有关条款或与以前的有关陈述或相抵触的，以本合同为准。但经双方协商一致同意保留的除外；

3、本合同未尽事宜，由双方友好协商作出补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力；

4、本合同一式两份，双方各执一份，具有完全的法律效力。

甲 方：                                    乙 方： 河南新启点互联网广告公司    地 址：                            　　　  地 址：

电 话：                                    电 话：

代表人签名：                               代表人签名：

日 期：                                    日 期：

附件一：《项目的开发周期及合同期限》

1 开发周期

乙方在收到甲方支付的本合同约定的款项和网站制作所需资料后 柒         （大写）个工作日完成网站风格的设计工作，甲方在收到乙方网站风格设计的通知后五个工作日内，可对网站风格提出修改意见，但根据甲方提出的修改意见而修改的时间不包含在此工作日内。网站风格修改完毕，甲方须签署《网站风格设计确认书》。网站风格设计确认及资料齐全后    贰拾壹   (大写)个工作日完成网站建设工作，并提供验收版给甲方验收，但根据甲方提出的修改意见而修改的时间不包含在此工作日内。合同履行过程中，甲方的修改意见或特殊要求都必须在乙方提交验收版之日起五个工作日内提出，且须经甲方盖章或甲方授权的本合同负责人签字确认后以书面形式明确提出，并交给乙方，上述修改意见或特殊要求必须在本合同预定的服务范围内，否则，乙方有权拒绝接受该修改意见和要求，或向甲方收取相应的服务费用。对于甲方非书面或不明确不具体的或乙方提交验收之日起十个工作日后提出的修改意见或要求，乙方有权拒绝。

乙方收到《网站验收确认书》和全部款项后，即进行网站的上载工作，若乙方完成验收版通知甲方后的十个工作日内，甲方未提出任何修改意见的，则视为已签署了《网站验收确认书》。网站建设过程中，如因甲方原因造成制作周期延长，乙方向甲方提交网页设计和验收版的日期则相应延长。

2 合同期限

本合同有效期为  2014 年 12 月 1 日至 2014  年  12 月  30 日。

附件二：《网站建设需求与报价》

| 服务项目 |  | 服务数量 | 服务时间 | 服务单价 | 小 计 | 备注(规格、型号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业会员资格 |  | 个 | 年 | ¥ 元/个/年 | ¥ 元 |  |
| 国际域名 | 英文 | 个 | 年 | ¥ 元/个/年 | ¥ 元 |  |
|  | 中文 | 个 | 年 | ¥ 元/个/年 | ¥ 元 |  |
| 国内域名 | 英文 | 个 | 年 | ¥ 元/个/年 | ¥ 元 |  |
|  | 中文 | 个 | 年 | ¥ 元/个/年 | ¥ 元 |  |
| 标准首页 |  | 1套(页) | 1年 | ¥ 元/套(页) | ¥ 元 |  |
| 标准内页 |  | 6套(页) | 1年 | ¥ 元/套(页) | ¥ 元 |  |
| 虚拟主机 |  | M | 年 | ¥ 元/年 | ¥ 元 |  |
| 数 据 库 |  | MySQL5 | 年 | ¥ 元/年 | ¥ 元 |  |
| 会员系统 |  | 1个 | 1年 | ¥ 元/年 | ¥ 元 |  |
| 信息发布 |  | 1个 | 1年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 产品系统 |  | 1个 | 1年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 客户反馈 |  | 1个 | 1年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 资料下载 |  | 个 | 年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 留 言 板 |  | 1个 | 1年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| BBS 论坛 |  | 个 | 年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 语言版本 |  | PHP5.4.35 | 1年 | ¥ 元/个 | ¥ 元 |  |
| 企业邮箱 |  | M | 年 | ¥ 元/M/年 | ¥ 元 |  |
| 推广服务： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |  |
| 以上服务费用合计:(人民币) 拾 万 叁 仟 零 佰 零 拾 零 元 整 |  |  |  |  |  |  |

本资源来自www.xd0.com