室内设计协议

甲方：

乙方：

---------------------公司与----------------达成室内设计长期合作协议：

甲方责任

- 1.甲方向乙方提供客户资源或设计项目

- 甲方按期支付设计费用，设计或施工过程中，甲方不按期支付设计费用者，乙方有权不进行项目跟进

- 甲方对乙方提交的图纸作明确的书面审核意见,对阶段性的图纸定案应签名确认

- 甲方应充分尊重乙方工作成果,不得任意改动已签名确认的设计及施工图纸，如因特殊原因要该动的，应提前通知乙方，双方共同协商后再作修改方案,如需变更，应另外向乙方支付该部份工程量的设计费。

乙方责任：

- 乙方需按出图时间安排准时出方案及出图，如因乙方单方的原因使出图时间延后，每延一天则乙方须按合同总额的0.1%。向甲方以付违约金。

- 乙方应尽职向甲方提出设计建议，尽自己最大能力做好本设计。

- 施工过程中，乙方应密切配合施工并有责任对施工作质量监督和工艺指导。

- 不得施工过程中擅改施工方案, 严格选材料及选施工队伍的施工水平标准, 确使工程达到设计效果.

合作方式1:

甲方提供设计项目或客户资源后，由乙方以自己独立资源去跟进及设计。对甲方委托的设计项目底价约60元/平方收取设计费（对甲方收费），对外客户以实际项目设计费去收取（对客户收费），乙方与甲方就利润按比例分成(乙方占七成，甲方占三成),期间甲方公司有义务提供一定的公司资质等资源协助乙方去完成设计项目(主要针对对外客户).

合作方式2:

以合作方式1为前提下，乙方挂靠进驻甲方公司办公，共同打造公司，使公司对外影响力更加大。甲方提供给乙方必需的办公条件，乙方向甲方支付一定的挂靠费用。内部行政独立，对外行政统一。

以下内容为协议补充内容:

设计范围及内容：

1、室内装饰范围：主要空间效果图方案设计, 各主要空间立面图及施工图设计及民用水电系统图设计。

2、不包含室内消防系统、空调通风系统,厨房设备系统,专业水循环净化系统，音响广播等弱电系统等专业设计。

3、不包含改建,违建性质的土建或金属结构设计。

设计、施工跟进、监理阶段：

第一阶段：方案设计

乙方须咨询甲方，明确项目参数、甲方目标及其它要求，对项目风格设计理念等进行研究，并初步确定平面初步方案,须由业主签名确认功能布置平面图、项目空间主题风格定位内容。

- 绘制初步平面方案图、手绘示意图及设计意念文案来表达室内设计概念.

- 根据甲方签认的平面图。

- 时间约  有效工作日。

第二阶段：方案深化设计阶段,进行效果图设计

a.根据甲方签认的设计方向文案，进行平面深化设计,效果图设计。

b.时间约     个有效工作日。

c.主要空间效果图(  )张。

d. 最终定案须由业主签名确认。

第三阶段：施工图阶段

a根据双方确定的方案，进行细化设计并制作图纸

b.时间约    个有效工作日

c. 图纸内容:平面图，天花平面图、砌筑图、地坪铺砌图,开关插座定位图；最终定案须由业主签名确认,方案深化设计阶段图纸以A3纸形式提交。

d. 最终施工图定案须由业主签名确认。

第四阶段：施工跟进、监理阶段：

a.乙方应向甲方提供全套施工图一式 3份；，在满足项目设计标准前提下，乙方有义务协助甲方审核施工单位的预算书、施工进度表、施工工艺流程，并提供相关建议，以确保工程项目顺利进行。

b.根据现场实际施工情况，提供阶段性设计指导；

c.硬装饰工程完工且卫生清洁完毕，所有家私饰品入场后，提供软装饰现场摆设指导服务一次，由主笔设计师及软装饰设计师参加。

设计费用及付款方式:

1．设计费用：

1．双方协商，完成本设计合同范围内全部工作量，总价   万元，折合单价为   元/平方，设计过程中如有增减，另作协议。

2．以上费用不含具设计资质的图章费及管理费，税费。

3．以上设计费用不含任何形式的消费滞押金。

2.付款方式：

（1）.合同签定后，甲方支付给乙方总设计费   %,即    万元;

（2）.乙方完成第二设计阶段后(效果图) ,甲方支付给乙方总设计费的   %,即   万元;

（3）.乙方完成第三设计阶段,向甲方提供全套施工图一式3份, 甲方支付给乙方总设计费的  %,即    万元;

（4）.项目竣工开业后10个工作日内,甲方支付给乙方总设计费的全部尾款  %,即   万元。

甲方：                                   乙方：

法定代表人签字(盖章)：                    法定代表人签字(盖章)：

2017年 03月  21日                       2017年 03月  21日