| 电梯销售合同 |  |
| --- | --- |

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 签约日期： |  |
| 签约地点： |  |

买方单位名称：

地        址：

电        话：

传        真：

（以下简称甲方）

卖方单位名称：

地        址：

电        话：

传        真：

开  户 银 行：

帐        号：

（以下简称乙方）

安 装 地 点 ：

用 户 名 称 ：

甲乙双方经友好协商，同意按以下条款达成本合同。

第一章   订购部分

- 订购内容

乙方向甲方提供下列产品：

- 甲方于中国福建省福州市，同意购买     电梯有限公司生产之      牌电梯之供货型号如附件价格表。

2.乙方负责甲方购买电梯合同设备（含电梯空调）、运输装卸，运输保险费、监理费、17%的增值税、并负责安装调试和免费维修保养二十四个月。

上述总价应是不变的             电梯总包价格（不含1#、2#连体观光梯与货梯），除非是由于甲方确认的设计变更、设备数量、规格的变化外，自签定之日起合同价格将不予调整。

电梯详细技术规格见合同附件一（注：安装合同另行签订）

- 订购价格

本价格为KONE电梯工地交货价：

该（69）部电梯设备含税总价为人民币贰仟肆佰壹拾伍万叁仟陆佰柒拾元整（RMB￥24,153,670.00）。

- 付款方式

- 合同签订后，甲方付乙方设备合同价3000元/台（69台电梯共预付人民币币贰拾万柒仟元，小写￥：207000元）作为定金；

- 电梯设备按甲方要求分期分批进场。甲方书面通知乙方该批次供货数量、规格，乙方安排生产。在电梯发货前两个月，乙方向甲方出具一份以甲方为受益人、金额相当于该批次设备总价百分之十（10%）的银行履约保函，其有效期至设备验收合格并取得验收合格证时止，（若由乙方原因导致设备通过验收的时间超过保函约定的最后期限，则保函的有效期由乙方负责另开同样的保函予以延长），甲方收到该保函原件后，甲方付至乙方该批次设备合同价款的20%（含已付定金）；

- 乙方在电梯发货前20个工作天前，甲方付乙方该批次设备合同价的60%，乙方收到该款项后安排发货；

- 货物到工地经甲乙双方及监理单位三方现场共同开箱清点与验收并做书面记录后，甲方付乙方设备合同价的10%。乙方收到此款之日，安装队进场安装；

- 电梯安装调试完毕，10内提交福州市质量技术监督局验收。电梯通过验收并取得验收合格证后，乙方向甲方出具一份以甲方为受益人、金额相当于设备总价的5%的银行质量保函，其有效期从取得合格证之日到质量保修期两年满止，（若由乙方原因导致保函有效期不足24个月，则乙方将另开同样的保函予以延长以确保其足够24个月）甲方收到该保函原件后，7个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备的设备合同总价的10%。

- 乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的税务税务工商业发票。

- 如电梯设备按照甲方要求分批发货，则以上付款方式除第一项定金之外按照分批发货的数量支付。

- 装运条款

- 甲方应根据工地的实际情况提前一个月以书面的方式准确的通知所需交货批次的电梯数量、技术规格、楼号等资料，乙方在接到通知后安排好该批次电梯的图纸批签、生产、发货等工作。乙方按期收到上述第三条付款方式中所规定之款项后，以书面方式和甲方共同商定该批次电梯设备的交货时间。

- 乙方在产品发运前，发“发运通知单”给甲方。

- 如甲方需变更交货日期或技术规格，必须提前二个月通知乙方。若甲方未能提前二个月而要求延迟发货或因甲方责任延期发货，则甲方需向乙方支付仓储费及管理费（见本合同第八条第2款的约定）。甲方如未按期按数支付电梯设备款，则乙方的交货期将根据实际收到日顺延。

- 交货

- 交货地点：

- 交货方式：分批次供货（每批次发货台数以甲方通知为准）

- 货到确认：本合同订购之电梯分批到货，甲方应会同乙方并根据乙方提供的所到货品装箱单，进行箱件清点并予以书面确认。

- 交货及安装时间：

- 到工地并进场安装，根据甲方主体进度安装完成；

- 9#、13#楼预计于2008年10月1日货到工地并进场安装，10#于收到第三条第2点排厂款后19周内货到工地并进场安装、根据甲方主体进度安装完成；

- 3#、7#、8#、11#、12#、15#楼于收到第三条第2点排厂款后50天内货到工地并进场安装，根据甲方主体进度安装完成；

- 16#—20#楼于收到第三条第2点排厂款后50天内货到工地并进场安装，根据甲方主体进度安装完成；

- 21#—23#楼于收到第三条第2点排厂款后19周内货到工地并进场安装，根据甲方主体进度安装完成；

- 实际供货时间、批次以甲方项目部通知为准。供货周期为收到甲方按本合同第三条第2点支付排产款后50天内交货并进场安装

- 乙方在甲方确认施工图纸并收到甲方第三条第2点约定的款项后立即排厂。

- 甲方现场代表：

第六条、产品质量保证

- 乙方提供产品质量符合合同要求，应为全新的、未使用过的合格产品（包括零部件），所有设备技术规格应与双方确认的相关图纸及合同约定一致，必须符合国家标准，符合政府文件规定的验收要求。

- 电梯安装合同由   电梯有限公司委托的上海浦江电梯工程有限公司与甲方签署，通力电梯有限公司及上海浦江电梯工程有限公司共同对电梯的安装质量及进度负责。

- 产品质量保证期为设备取得福州市质量技术监督局颁发的验收合证之日起的24个月，但不超过设备从工厂发货之日起的30个月（若由乙方原因造成验收时间延后的，质量保证期应予以相应顺延）。乙方应提供电梯所有设备技术资料给甲方。在质量保证期内，乙方应对由于设备的设计、工艺、材料、安装等原因而造成的任何缺陷或故障负责，乙方应免费提供由上述原因引起的维护修理、保养及更换损坏件的服务。

- 质量保证期内，乙方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换故障部件。如果乙方在接到通知后未能在规定时间内到达现场，乙方同意甲方采取必要的补救措施，可动用质量保函，请第三方维修。如超出保函金额的部分，甲方先行垫付，但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。

- 两年免费维修保养期满后发生质量问题的，乙方应提供有偿维修和保养服务，乙方应以出厂价提供需要更换的部件。具体价格出厂价格详附件清单。

- 两年免费维修保养期满后，甲方若委托第三方承担维保服务，乙方不能以内部机密为由设技术譬磊。在一定场合需要乙方提供技术、资料支持的，在充分考虑安全责任后果并明确各自责任的情况下，一旦乙方同意提供支持（该支持不涉及对乙方软件、电路的修改，及违反通力保养规程的事宜），则乙方同时需向该第三方收取适当费用。

- 在合同签定后甲方应向乙方提供土建图纸一份，其后7个工作天内，乙方将向甲方提供设备布置图一式十份，甲方应在5个工作天内将其中六份盖章确认后交回乙方，乙方有责任要配合甲方的设计和施工。

- 乙方提供的电梯设备包装，须适合长途运输及合理的多次搬运，保证合同设备安全抵达合同指定的到货地点。

- 乙方应在电梯到货后通知甲方、监理到甲方指定存货地点，对电梯设备的零部件数量、规格及完好程度进行开箱检验。查验时双方代表均应在现场，并作开箱记录。甲乙双方及监理代表中任何一方未到场时不得开箱，否则视为违约。在验箱中如发现有缺、错、损坏的零部件，经甲乙双方代表共同确认签字后由乙方无条件负责更换。甲方的检验并不代表甲方对设备质量的认同。甲方对设备的认同应以乙方能否取得验收合格证为准。

- 在电梯安装验收完毕，交付给甲方前电梯设备的全部零部件由乙方承担保管责任。甲方应在电梯取得验收合格证后10个工作日内接收电梯，超过此时间的，双方协商电梯的具体保管方式。

- 为保证电梯设备的运行质量。根据建设部第667号文件有关“一条龙”服务的规定，电梯保修期内保养工作应由乙方负责。

- 电梯交付使用前，乙方对甲方的保管人员进行必要的业务培训（免费），共同维护电梯的正常运转。交付使用后，乙方应派出其专业的电梯维修保养人员常驻在本项目楼盘以确保维保服务质量。

- 最终生产的产品标准以乙方提供的产品布置设计图、国家有关规范、本合同约定并得到甲方签字盖章确认的各项技术规格为准。

- 电梯设备的制造、安装及检验应执行国家最新颁布的标准，包括但不限于：《电梯制造与安装安全规范》GB7588-1995，《电梯试验方法》GB/T10058-1997，《电梯技术条件》GB/T10058-1997,《电梯安装验收规范》GB10060-1993,《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182。

- 带空调的电梯空调运行时间应按物业要求进行设置（该设置不超出空调本身的技术规格）。

- 乙方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装，并负责将接口引至井道底坑接线盒以方便甲方委托的智能化分包商在此连线。电梯设备配属的五方通话主机将安装在甲方的控制中心，该主机由通力电梯有限公司提供。由控制中心到电梯井道之间的五方通话线路敷设（含控制中心内部布线）由甲方另指定承包单位负责。

- 若甲方有安装电梯门禁刷卡及升降功能的需求，乙方需无条件提供相应的由乙方认为可以提供的技术支持，如提供电梯轿厢操作盘布线图等。

- 乙方提供的电梯设计布置图在合同签定前须报送甲方书面认可。

- 吊顶、地板、控制面板、呼唤按钮、厅门等款式经甲方研发部确认按合同附件清单。

第七条、产品质量验收

- 本产品规格及质量要求见本合同附件一。

- 产品制造质量验收按本合同附件规定的标准及现行国家规范标准进行。

- 产品由乙方授权的公司负责安装，并由甲方按本合同附件规定的标准进行产品最终质量验收，并由乙方承担产品质量、安装责任。

- 在产品安装完毕后且在乙方收到相关款项移交电梯的同时，乙方应将全部产品资料移交给甲方，包括不限于产品出厂合格证中文操作说明、样本、图纸、使用说明、维修指南、服务手册等资料。若上述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

- 乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，由于乙方产品质量或安装原因造成他人伤害，其责任由乙方负责，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

- 关于电梯验收的定义：验收部门及证书名称：福建省特种设备监督检验中心，安全检验合格证

福建省特种设备监督检验院，电梯验收检验报告

福州市质量技术监督局，电梯使用注册登记证

上述证书本合同中统称为“验收合格证”以便行文。

  - 违约责任

- 本合同生效后，若甲乙双方中途退款或视作退货的（不可抗力除外），均按国家的合同法规定和中国人民银行有关逾期交货或付款的规定，支付滞纳金及违约金，并承担相应的责任。

- 在产品发运前，乙方为甲方免费保管货物，若因甲方原因延期交货，则从第15日起，每逾期一天，甲方需向乙方支付延期部分电梯设备的仓储费及管理费为延期部分设备合同总价的万分之三（每天）的滞纳金，但罚款总额不超过设备合同总价的百分之五。

- 乙方由于非不可抗力和非甲方原因不能按时将合同设备交货时，乙方应先期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付误期违约金。每逾期一天，乙方需向甲方支付延期部分电梯设备合同总价的万分之三（每天），但违约金总额不超过设备合同总价的百分之五。

- 甲乙双方未按合同规定付款或交货安装超过30天的（不可抗力除外），视为违约，逾期超过2个月的，守约一方可以解除合同，违约一方应向对方支付合同总价25％的违约金，并依法赔偿给对方造成的直接经济损失。

- 乙方所提供的电梯应符合附件一的要求，否则乙方负责更换符合要求的产品，并向甲方赔偿相应的经济损失。

- 电梯厅门、轿厢等部件的板材、厚度等材料要求若达不到附件要求的材质国家规定的标准，不锈钢材料生锈或达不到附件要求的钢号标准，经相关技术部门鉴定后，乙方必须负责更换符合要求的产品，并视情况向甲方赔偿相应的经济损失。

  - 保险条款

产品在运输过程中发生破损和缺件时，乙方在贰天内即向承运部门索取有效的证明，在规定的时间内先向乙方所在地的保险公司备案，同时通知甲方。经双方确认后，由乙方向保险公司索赔，甲方予以协助，并向甲方提供相应的缺损件。

  - 不可抗力条款

在产品制造、运输和装卸期间，遇不可抗力时，则按《中华人民共和国合同法》之有关规定执行。

第二章    其他

第十一条、文本及语言

本合同以中文书写，一式柒份，由甲方执肆份，乙方执叁份。

本合同的所有附件与本合同具有同等法律效力。

本合同文本包括：

- 合同正文；

- 合同附件一：电梯技术规格；

- 合同附件二：履约保函及质量保函

- 合同附件三：部件清单

- 合同附件四：保修期满后乙方维修部件价格

- 合同附件五：梯号对照及设备价格清单

- 合同附件六：关于电梯楼层号码说明

第十二条、其它费用支付

- 产品在中国大陆之外发生的其它费用，由乙方支付。

- 如产品中有专利或专项技术，其使用费由乙方支付，与甲方无关。

第十三条、合同变更、解除及争议的解决

- 因变更、解除本合同，使一方受到损失时，由责任方赔偿对方损失。

双方发生争议时，首先应协商解决。若协商不成，则由福州市人民法院进行仲裁。

第十四条、安装合同的签订

本合同所定价格不包括安装费。为维护用户利益，在签订产品销售合同的同时，签订电梯安装合同，安装合同编号为： 。

第十五条、合同生效

本合同经甲乙双方代表签字加盖公章后即为生效。

甲方：                                     乙方：

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：	     委托代理人：

经办人：                                   经办人：

签定日期： 	     签定日期：

附件1（B区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L1-10,L15-16

产品名称	:	KONE 3000S MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/18-19      12台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	1.75米/秒

行程	:	L1-10=48.5米，L15=52.2米, L16=55.5米

服务楼层/停站	   :	L1-10=17层 / 17站;L15＝18层/18站;L16＝19层/19站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道上部

建筑尺寸

井道尺寸	:	1950毫米(宽) X 1900毫米(深)

顶层高度	:	4000毫米

地坑深度	:	1460毫米

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢；

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50  一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深)×2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（B区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L13-14

产品名称	:	KONE 3000S MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/20-19	2台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	2.0米/秒

行程	:	L13=66.95米，L14＝70.25米

服务楼层/停站	   :	L13=23层 / 23站，L14＝24层/24站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道上部

建筑尺寸

井道尺寸	:	1950毫米(宽) X 1900毫米(深)

顶层高度	:	4150毫米

地坑深度	:	1510毫米

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢；

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50  一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深)×2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（B区）

KONE 3000S MiniSpaceTM 辅助设备综合表(标准)

安全功能

拯救及故障监测

修正运行	精确再平层 – 门关

马达过热保护	滥用、误用保护

电源相位故障监测	按钮黏滞监察

驱动运行时间监察	取消轿厢虚假召唤

轿厢安全出口触点	反向内呼

门区指示灯	外呼互锁

救助运行功能	运行舒适度

紧急备用电源运行	轿厢内照明 – 自动

同步运行	轿内风扇操作 – 自动

轿厢应急照明 – 独立照明	轿厢称重装置

紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃)	轿内照明监察

紧急通讯功能	控制功能

警铃 – 轿顶	优先和特殊服务功能

五方通话	退出服务开关 – 厅外

其它安全及维护功能	空轿厢分配

检修运行	主楼层停靠 – 门关

维修用开门按钮	优化运载流量功能

控制柜内呼按钮	满载不停站运行

轿门触点	下行高峰服务

轿门位置开关	上下行高峰服务

禁止开门开关	上行高峰服务

轿厢急停开关 – 底坑	信息功能

轿厢急停开关 – 轿顶	厅外乘客信息显示

禁止外呼开关	外呼登记显示

轿厢限速器安全触点	轿内信息显示

轿厢安全钳安全触点	超载功能

限速器测试按钮	轿厢位置指示

乘客舒适功能	运行方向指示

出入轿厢	控制柜信息

关门按钮	控制柜内轿厢位置指示

开门按钮	启动计数器

内呼快速关门

内呼登记显示

外呼重新开门

光幕式安全门边

强制关门

客户要求功能

轿厢到站钟功能

L1,L3,L5,L7-10, L13,L15消防员操作运行

L2,L4,L6,L14,L16消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件1（B区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L11-12

产品名称	:	KONE 3000 MiniSpaceTM小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/25-19	2台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	2.5米/秒

行程	:	L11=81.7米,L12=85米

服务楼层/停站	:	L11=28层 / 28站,L12=29层/29站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE-MTM 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道顶部

建筑尺寸

井道尺寸	:	2000毫米(宽) X 2050毫米(深)

顶层高度	:	4500毫米

地坑深度	:	2100毫米

机房尺寸	:	2000毫米(宽) X 2050毫米(深) X 2300毫米(高)

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢；

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深) X 2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（B区）

KONE 3000 MiniSpace™ 辅助设备综合表(标准)

安全功能

拯救及故障监测	强制关门

修正运行	精确再平层 – 门关

马达过热保护	滥用、误用保护

电源相位故障监测	按钮黏滞监察

驱动运行时间监察	取消轿厢虚假召唤

制动方式 	反向内呼

缓冲器安全触点	外呼互锁

轿厢安全出口触点	运行舒适度

门区指示灯	轿厢内照明 – 自动

救助运行功能	轿内风扇操作 – 自动

紧急备用电源运行	轿厢称重装置

同步运行	轿内照明监察

轿厢应急照明 – 独立照明	制动电路

紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃)	启动力矩

紧急通讯功能	测速器故障计数 （安全控制）

警铃 – 轿顶	控制功能

五方通话	优先和特殊服务功能

其它安全及维护功能	退出服务开关 – 厅外

检修运行	空轿厢分配

维修用开门按钮	主楼层停靠 – 门关

机房内呼按钮	优化运载流量功能

轿门触点	满载不停站运行

轿门位置开关	下行高峰服务

禁止开门开关	上下行高峰服务

轿厢急停开关 – 底坑	上行高峰服务

轿厢急停开关 – 控制柜	信息功能

轿厢急停开关 – 轿顶	厅外乘客信息显示

禁止外呼开关	外呼登记显示

限速器安全触点	轿内信息显示

安全钳安全触点	超载功能

轿厢限速器张紧安全开关	轿厢位置指示

运行方向指示

内呼登记显示

乘客舒适功能	机房信息

出入轿厢	控制柜内轿厢位置指示

关门按钮	启动计数器

开门按钮

内呼快速关门

外呼重新开门

光幕式安全门边

客户要求功能

轿厢到站钟功能

L11消防员操作运行

L12消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件1（B区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L17-26

产品名称	:	KONE 5000 MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT13/30-19	10台

额定载重量	:	1000公斤

额定速度	:	3.0米/秒

行程	:	L17=105.3米,L18=108.5米,L19.21=111.185米,

L20.22=114.585米,L23.25=113.635米,

L24.26=117.035米

服务楼层/停站	:	 L17=37层/36站,L18=38层/37站,L19.21=39层/38站,

L20.22=40层/39站,L23.25=40层/39站,

L24.26=41层/40站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE-MTM 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道顶部

建筑尺寸

井道尺寸	:	2150毫米(宽) X 2150毫米(深)

顶层高度	:	5100毫米

地坑深度	:	2800毫米

机房尺寸	:	2150毫米(宽) X 4350毫米(深) X 2300毫米(高)

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	1000毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1600毫米(宽) X 1400毫米(深) X 2680毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF71型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（B区）

KONE 5000 MiniSpace™ 辅助设备综合表(标准)

- 安全功能

- 拯救及故障监测

- 修正运行

- 马达过热保护

- 电源相位故障监测

- 救助运行功能

- 运行时间监察

- 轿厢门区位置指示-控制柜

- 端站停梯

- 轿门机械锁紧

- 测速计故障计数

- 紧急备用电源运行

- 同步运行

- 紧急轿厢照明-独立照明

- 紧急电池供电(供紧急照明、警铃)

- 紧急通讯

- 警铃 – 轿顶

- 五方通话

- 其他安全及维修服务

- 维修用开门按钮轿厢召唤

- 控制柜内呼按钮

- 轿门安全触点

- 轿门极限开关

- 开门保护开关-控制柜

- 轿厢急停开关-井道

- 轿厢急停开关-轿顶

- 轿厢限速器安全触点

- 检修运行

- 轿厢安全钳安全触点

- 轿厢限速器张紧装置

- 厅外召唤禁止-控制柜

- 乘客舒适功能

- 出入轿厢

- 精确修正平层-门关

- 强制关门

- 开门按钮

- 提前开门

- 厅外召唤重新开门

- 光幕式安全门边

- 滥用、误用保护

- 外呼互锁

- 按钮黏滞检察

- 取消轿厢虚假召唤

- 反向内呼

- 运行舒适度

- 轿厢内照明-自动

- 轿厢电子称重装置

- 启动扭矩预调功能

- 轿厢内照明监控

- 控制功能

- 制动方式

- 电流故障保护开关-控制柜

- 电梯主保险-机房

- 电梯主开关-机房

- 优化运载流量功能

- 下行高峰服务

- 上下行高峰服务

- 上行高峰服务

- 满载不停站运行

- 会议楼层服务

- 异常召唤时间服务运行

优先和特殊服务功能

- 退出服务开关 – 厅外

- 空轿厢分配

- 主楼层停靠 – 门关

- 信息功能

- 厅外信息显示

- 召唤登记显示

- 轿内信息显示

- 轿厢超载指示

- 召唤登记显示

- 轿厢位置显示

- 轿厢方向显示

- 控制柜内信息显示

- 轿厢位置显示

- 启动计数器

- 客户要求功能

轿厢到站钟功能

L17,L19,L21,L23,L25消防员操作运行；

L18,L20,L22,L24,L26消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件1（D区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L1-10.L23-24.L41-43

产品名称	:	KONE 3000S MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/18-19	15台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	1.75米/秒

行程	:	L1-8=51.4米，L9-10=48.5米，L23＝52.2米

L24=55.8米 L41-43=45.6米

服务楼层/停站	   :	L1-8=18层 / 18站，L9-10=17层 / 17站，

L23＝19层/18站，L24＝20层/19站，

L41-43＝16层/16站

操作系统	:	L1-10.L23-24电脑全自动全集选联控,L41-43电脑全自动全集选单控

控制系统	:	(KONE LCE 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道上部

建筑尺寸

井道尺寸	:	1950毫米(宽) X 1900毫米(深)

顶层高度	:	4000毫米

地坑深度	:	1460毫米

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深)×2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（D区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L21-22，L25-26，L29-32

产品名称	:	KONE 3000S MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/20-19	8台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	2.0米/秒

行程	:	L21=66.95米，L22=70.55米，L25=65.75米，

L 26=69.45米，L29.31=53.95米，L30.32=57.55米

服务楼层/停站	   :	L21＝24层 / 23站，L22=25层 / 24站，

L25=21层/19站，L26=22层/20站，L29.31=17层/15站，L30.32=18层/16站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道上部

建筑尺寸

井道尺寸	:	1950毫米(宽) X 1900毫米(深)

顶层高度	:	4150毫米

地坑深度	:	1510毫米

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深)×2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（D区）

KONE 3000S MiniSpaceTM 辅助设备综合表(标准)

安全功能

拯救及故障监测

修正运行	精确再平层 – 门关

马达过热保护	滥用、误用保护

电源相位故障监测	按钮黏滞监察

驱动运行时间监察	取消轿厢虚假召唤

轿厢安全出口触点	反向内呼

门区指示灯	外呼互锁

救助运行功能	运行舒适度

紧急备用电源运行	轿厢内照明 – 自动

同步运行	轿内风扇操作 – 自动

轿厢应急照明 – 独立照明	轿厢称重装置

紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃)	轿内照明监察

紧急通讯功能	控制功能

警铃 – 轿顶	优先和特殊服务功能

五方通话	退出服务开关 – 厅外

其它安全及维护功能	空轿厢分配

检修运行	主楼层停靠 – 门关

维修用开门按钮	优化运载流量功能

控制柜内呼按钮	满载不停站运行

轿门触点	下行高峰服务

轿门位置开关	上下行高峰服务

禁止开门开关	上行高峰服务

轿厢急停开关 – 底坑	信息功能

轿厢急停开关 – 轿顶	厅外乘客信息显示

禁止外呼开关	外呼登记显示

轿厢限速器安全触点	轿内信息显示

轿厢安全钳安全触点	超载功能

限速器测试按钮	轿厢位置指示

乘客舒适功能	运行方向指示

出入轿厢	控制柜信息

关门按钮	控制柜内轿厢位置指示

开门按钮	启动计数器

内呼快速关门

内呼登记显示

外呼重新开门

光幕式安全门边

强制关门

客户要求功能

轿厢到站钟功能

L1,3,5,7,9, 21,23,25,29,31,41-43消防员操作运行

L2,4,6,8,10,22,24,26,30,32消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件1（D区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L11，L13，L19-20，L27-28，L33-40

产品名称	:	KONE 3000 MiniSpaceTM小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT10/25-19	14台

额定载重量	:	800公斤

额定速度	:	2.5米/秒

行程	:	L11.13=93.485米， L19=81.7米，L20=85.3米，

L27=74.6米，L28=78.3米，L33.35=87.60米，

L34.36=90.9米，L37.39=93.5米，L38.40=96.8米

服务楼层/停站	:	L11.13=33层 / 32站，L19=29层 / 28站，

L20=30层/29站，L27=24层/22站，

L28=25层/23站.L33.35＝31层/30站,                                              L34.36=32层/31站,L37.39=33层/32站,

L38.40=34层/33站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE-MTM 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道顶部

建筑尺寸

井道尺寸	:	2000毫米(宽) X 2050毫米(深)

顶层高度	:	4500毫米

地坑深度	:	2100毫米

机房尺寸	:	2000毫米(宽) X 2050毫米(深) X 2300毫米(高)

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	900毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1350毫米(宽) X 1400毫米(深) X 2400毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF66型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（D区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L12.14

产品名称	:	KONE 3000 MiniSpaceTM小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT13/25-19	2台

额定载重量	:	1000公斤

额定速度	:	2.5米/秒

行程	:	L12.14=97.085米

服务楼层/停站	:	L12.14=34层 / 33站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE-MTM 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道顶部

建筑尺寸

井道尺寸	:	2150毫米(宽) X 2050毫米(深)

顶层高度	:	4800毫米

地坑深度	:	2100毫米

机房尺寸	:	2150毫米(宽) X 2050毫米(深) X 2300毫米(高)

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	1000毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1600毫米(宽) X 1400毫米(深) X 2680毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF71型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（D区）

KONE 3000 MiniSpace™ 辅助设备综合表(标准)

安全功能

拯救及故障监测	强制关门

修正运行	精确再平层 – 门关

马达过热保护	滥用、误用保护

电源相位故障监测	按钮黏滞监察

驱动运行时间监察	取消轿厢虚假召唤

制动方式 	反向内呼

缓冲器安全触点	外呼互锁

轿厢安全出口触点	运行舒适度

门区指示灯	轿厢内照明 – 自动

救助运行功能	轿内风扇操作 – 自动

紧急备用电源运行	轿厢称重装置

同步运行	轿内照明监察

轿厢应急照明 – 独立照明	制动电路

紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃)	启动力矩

紧急通讯功能	测速器故障计数 （安全控制）

警铃 – 轿顶	控制功能

五方通话	优先和特殊服务功能

其它安全及维护功能	退出服务开关 – 厅外

检修运行	空轿厢分配

维修用开门按钮	主楼层停靠 – 门关

机房内呼按钮	优化运载流量功能

轿门触点	满载不停站运行

轿门位置开关	下行高峰服务

禁止开门开关	上下行高峰服务

轿厢急停开关 – 底坑	上行高峰服务

轿厢急停开关 – 控制柜	信息功能

轿厢急停开关 – 轿顶	厅外乘客信息显示

禁止外呼开关	外呼登记显示

限速器安全触点	轿内信息显示

安全钳安全触点	超载功能

轿厢限速器张紧安全开关	轿厢位置指示

运行方向指示

内呼登记显示

乘客舒适功能	机房信息

出入轿厢	控制柜内轿厢位置指示

关门按钮	启动计数器

开门按钮

内呼快速关门

外呼重新开门

光幕式安全门边

客户要求功能

轿厢到站钟功能

L11,L13,L19,L27,L33,L35,L37,L39消防员操作运行

L12,L14,L20,L28,L34,L36,L38,L40消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件1（D区）

技术规格（电梯）

一般规格

电梯编号	:	L15-18

产品名称	:	KONE 5000 MiniSpaceTM 小机房乘客电梯

型号/规格/数量	:	KONE MiniSpace / PT13/30-19	4台

额定载重量	:	1000公斤

额定速度	:	3.0米/秒

行程	:	L15.17=108.25米,L16.18=111.85米

服务楼层/停站	:	 L15.17=38层/37站.L16.18=39层/38站

操作系统	:	电脑全自动全集选联控

控制系统	:	(KONE LCE-MTM 型)智能控制，串行传输系统

机械规格

拖动系统	:	交流调频调压无齿轮拖动

机械	:	EcoDisc 曳引机(碟式马达)

机械位置	:	井道顶部

建筑尺寸

井道尺寸	:	2150毫米(宽) X 2150毫米(深)

顶层高度	:	5100毫米

地坑深度	:	2800毫米

机房尺寸	:	2150毫米(宽) X 4350毫米(深) X 2300毫米(高)

入口尺寸

类型	:	2扇中分自动门

尺寸	:	1000毫米(宽) X 2100毫米(高)

候梯厅门

厅门、门框装修	:	首层SUS3041.2MM发纹不锈钢，

其余层喷漆钢板

门框	:	标准门框

厅外显示	:	轿厢位置及方向显示(KDS50 一体式)

轿厢

轿厢尺寸	:	1600毫米(宽) X 1400毫米(深) X 2680毫米(高)

轿壁装潢	:	发纹不锈钢

轿顶类型	:	LF71型

轿内显示	:	轿厢位置及方向显示器KDS50

地板类型	:	蝶晶石 D-1 (乙烯基材料)

注：所有建筑尺寸及行程以最终确认的图纸为准。

附件1（D区）

KONE 5000 MiniSpace™ 辅助设备综合表(标准)

- 安全功能

- 拯救及故障监测

- 修正运行

- 马达过热保护

- 电源相位故障监测

- 救助运行功能

- 运行时间监察

- 轿厢门区位置指示-控制柜

- 端站停梯

- 轿门机械锁紧

- 测速计故障计数

- 紧急备用电源运行

- 同步运行

- 紧急轿厢照明-独立照明

- 紧急电池供电(供紧急照明、警铃)

- 紧急通讯

- 警铃 – 轿顶

- 五方通话

- 其他安全及维修服务

- 维修用开门按钮轿厢召唤

- 控制柜内呼按钮

- 轿门安全触点

- 轿门极限开关

- 开门保护开关-控制柜

- 轿厢急停开关-井道

- 轿厢急停开关-轿顶

- 轿厢限速器安全触点

- 检修运行

- 轿厢安全钳安全触点

- 轿厢限速器张紧装置

- 厅外召唤禁止-控制柜

- 乘客舒适功能

- 出入轿厢

- 精确修正平层-门关

- 强制关门

- 开门按钮

- 提前开门

- 厅外召唤重新开门

- 光幕式安全门边

- 滥用、误用保护

- 外呼互锁

- 按钮黏滞检察

- 取消轿厢虚假召唤

- 反向内呼

- 运行舒适度

- 轿厢内照明-自动

- 轿厢电子称重装置

- 启动扭矩预调功能

- 轿厢内照明监控

- 控制功能

- 制动方式

- 电流故障保护开关-控制柜

- 电梯主保险-机房

- 电梯主开关-机房

- 优化运载流量功能

- 下行高峰服务

- 上下行高峰服务

- 上行高峰服务

- 满载不停站运行

- 会议楼层服务

- 异常召唤时间服务运行

优先和特殊服务功能

- 退出服务开关 – 厅外

- 空轿厢分配

- 主楼层停靠 – 门关

- 信息功能

- 厅外信息显示

- 召唤登记显示

- 轿内信息显示

- 轿厢超载指示

- 召唤登记显示

- 轿厢位置显示

- 轿厢方向显示

- 控制柜内信息显示

- 轿厢位置显示

- 启动计数器

- 客户要求功能

轿厢到站钟功能

L15,L17消防员操作运行

L16,L18消防迫降

轿厢空调：申能SL-K325(1P)

五方通话主机：北京科苑隆TF-2

附件2

履　约　保　函

开具日期	：年    月      日

致	：福建中庚置业有限公司

地址	：

根据通力电梯有限公司（以下称“卖方”）与                        （以下称“买方”）所缔结 编号为ZKC-[中庚城]-08072的设备销售合同（以下称“合同”），买方应向卖方支付人民币________（RMB_____）作为合同的第___次付款。我行，应卖方要求，开立以买方为受益人的，总额为该批设备总价百分之十（10%），人民币________（RMB_____）的银行保函。

本保函构成我行的如下担保责任：我行在此不可撤销地保证，一旦收到买方的书面文件，证明由于卖方原因，卖方未能按照该合同规定的条款备妥设备交付，立即向买方无追索地支付上述履约保证金。

本保函自卖方收到上述付款后生效，保证期至设备安装验收合格终止，但最迟不得晚于____年___	月___日。所有索赔必须以书面形式于保证期终止日或之前送达我行，否则，我行将不负任何责任。

本保函到期后，请退回我行注销。

出证银行名称：

签     	字：

公      章：

附件2

质　量　保　函

开具日期	：     年    月    日

致	：福建中庚置业有限公司

地址	：

根据通力电梯有限公司（以下称“卖方”）与                      （以下称“买方”）所缔结编号为ZKC-[中庚城]-08072的设备销售合同（以下称“合同”），买方应向卖方支付人民币           圆整（RMB       ）作为合同的第  次付款。我行，应卖方要求，开立以买方为受益人的，总额为合同设备总价的百分之五（5%），即人民币           圆整（RMB          ）的银行保函。

本保函构成我行的如下担保责任：我行在此不可撤销地保证，一旦收到买方依照本合同约定开具的书面文件，并由安装工程所在地质量技术监督局书面确认，证明卖方所提供的设备未能达到该合同所订的各项技术指标及要求或未能按合同约定履行质保期义务，立即向买方无追索地支付上述质量保证金。

本保函自卖方收到上述付款后生效，保证期至安装工程所在地质量技术监督部门验收合格之日起两（2）年或设备最终工厂出货期后的三十（30）个月终止，以两者中较早者为准，但最迟不得晚于____年____月____日。所有索赔必须以书面形式于保证期终止日或之前送达我行，否则，我行将不负任何责任。

本保函到期后，请将其退回我行注销。

出证银行名称：

签	字：

公	章：

附件3

| 部件清单 |  |  | 通力电梯有限公司 |  | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KONE Elevator's Co., Ltd. |  | E |
| 产品名称 | KONE 3000S MiniSpace |  |  |  |  |
| No.序号 | Name名称 | Brand/Supplier 品牌/供应商 |  | Origin原产地 |  |
| 1 | MX Machine 永磁同步无齿轮曳引机 | KONE通力 |  | China中国 | 通力全球指定供应商 |
| 1.1 | Stator定子 | Kolmeks |  | 芬兰公司 | 通力全球指定供应商 |
| 1.2 | Resolver旋转编码器 | Tamagawa |  | Japan日本 | 原装进口 |
| 1.3 | Tachometer测速计 | Radio Energy |  | France法国 | 原装进口 |
| 1.4 | Bearing轴承 | SKF |  | Europe欧洲 | 原装进口 |
| 1.5 | Brake shoes闸皮 | Rydals/Starlite |  | 瑞典/日本公司 | 通力全球指定供应商 |
| 1.6 | Fan风扇 | PAPST |  | France法国 | 原装进口 |
| 2 | Contactors & Terminals 接触器和端子 | Weidmuller / Phoenix / Molex |  | Europe欧洲 | 原装进口 |
| 3 | Main Switch主断路器 | Siemens西门子 |  | 西门子公司 |  |
| 4 | RDF switch紧急运行开关 | ABB |  | ABB公司 |  |
| 5 | RDF switch紧急运行按钮 | Siemens西门子 |  | 西门子公司 |  |
| 6 | Filter module 滤波模块主接触器 | Schneider施耐德 |  | 施耐德公司 | 通力全球指定供应商 |
| 7 | Main Contactor主接触器 | Schneider施耐德 |  | 施耐德公司 | 通力全球指定供应商 |
| 8 | Aux Contactor 辅助接触器 | Schneider施耐德 |  | 施耐德公司 | 通力全球指定供应商 |
| 9 | Brake Contactor抱闸接触器 | Schneider施耐德 |  | 施耐德公司 | 通力全球指定供应商 |
| 10 | LCE CPU PCB 电脑主控线路板 | KONE Enics |  | Beijing北京 | 通力全球指定供应商 |
| 11 | LCE230安全电路板 | KONE Enics |  | Beijing北京 |  |
| 12 | LCE CCB轿顶电气板 | KONE Enics |  | Beijing北京 |  |
| 13 | LCE CAN通讯板 | KONE Enics |  | Beijing北京 | 通力全球指定供应商 |
| 14 | LCE GTWO通讯板 | KONE Enics |  | Beijing北京 |  |
| 15 | V3F Drive变频驱动元件 | Scanfil |  | China中国 | 通力全球指定供应商 |
| 16 | Signalization 信号系统 | KONE |  | China中国 |  |
| 17 | Weighing device 称重装置 | Schneider施耐德 / WeiTeng |  | China中国 | 通力全球指定供应商 |
| 18 | Travelling Cable随行电缆 | Onitl 奥林特 |  | China中国 |  |
| 19 | Curtain of light光幕 | Fomular |  | China中国 |  |
| No.序号 | Name名称 | Brand/Supplier 品牌/供应商 |  | Origin原产地 | No.序号 |
| 20 | Door Operator门机 | Wittur威特 |  | China中国 | 通力全球指定供应商 |
| 20.1 | DOP Motor门机马达 | Zeitlauf |  | Germany德国 | 通力全球指定供应商 |
|  |  | Wittur威特 |  | China中国 |  |
| 20.2 | DOP PCB门机线路板 |  |  | AUSTRIA奥地利 | 原装进口 |
| 20.3 | DOP switch门机限位开关 | Bernstein |  | GERMANY德国 | 原装进口 |
| 21 | Overspeed governer限速器 | XinDa欣达 |  | China中国 |  |
| 22 | Safety gear 安全钳 | DongFang 东方 |  | HeBei河北 |  |
| 23 | Buffer 缓冲器 | DongFang 东方 |  | HeBei河北 |  |
|  |  | Lier 李尔 |  | China中国 |  |
| 24 | Car轿厢 | KONE通力 |  | China中国 |  |
| 25 | Car door轿门 | Wittur威特 |  | China中国 |  |
| 26 | Landing door 厅门 | Wittur威特 |  | China中国 |  |
| 27 | Suspension Rope曳引绳 | TongYong通用 |  | WuXi无锡 |  |
| 28 | Overspeed governer rope 限速器绳 | TongYong通用 |  | WuXi无锡 |  |
| 29 | Guide rail 导轨 | Savera塞维拉 |  | China中国 |  |
|  |  | RunFa润发 |  | China中国 |  |
| 通力公司实行全球采购，根据产品技术革新的需要，在保证产品质量的前提下保留调整部分供应商/产地的权力。但应不迟于甲方发出书面供货通知前20个工作日前书面通知甲方，并应得到甲方书面确认。 |  |  |  |  |  |

附件3

| 部件清单 |  | 通力电梯有限公司 |  | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KONE Elevator's Co., Ltd. |  | E |
| 产品 名称 | KONE 3000 MiniSpace/KONE 5000 MiniSpace |  |  |  |
| No. 序号 | Name名称 | Brand/Supplier 品牌/供应商 | Origin原产地 |  |
| 1 | MX Machine 永磁同步无齿轮曳引机 | KONE通力 | China中国 | 通力全球指定供应商 |
| 1.1 | Stator定子 | Kolmeks | 芬兰公司 | 通力全球指定供应商 |
| 1.2 | Resolver 旋转编码器 | Tamagawa | Japan日本 | 原装进口 |
| 1.3 | Tachometer测速计 | Radio Energy | France法国 | 原装进口 |
| 1.4 | Bearing轴承 | SKF | Europe欧洲 | 原装进口 |
| 1.5 | Brake shoes闸皮 | Rydals | 瑞典公司 | 通力全球指定供应商 |
| 1.6 | Fan风扇 | EBM D2E133 | Europe欧洲 | 原装进口 |
| 2 | Contactors & Terminals 接触器和端子 | Weidmuller / Phoenix / Molex | Europe欧洲 | 原装进口 |
| 3 | Main Switch主断路器 | Siemens西门子 | 西门子公司 | 通力全球指定供应商 |
| 4 | RDF switch紧急运行开关 | ABB | ABB公司 |  |
| 5 | RDF switch紧急运行按钮 | Siemens西门子 | 西门子公司 |  |
| 6 | Dynamic brake Contactor 动态抱闸触点 | Siemens西门子 | 西门子公司 |  |
| 7 | Filter module滤波模块主接触器 | Schneider施耐德 | 施耐德公司 | 通力全球指定供应商 |
| 8 | Main Contactor主接触器 | Schneider施耐德 | 施耐德公司 |  |
| 9 | Aux Contactor辅助接触器 | Schneider施耐德 | 施耐德公司 |  |
| 10 | Brake contactor抱闸接触器 | Schneider施耐德 | 施耐德公司 |  |
| 11 | Brake Timer抱闸继电器 | Finder | Finland芬兰 |  |
| 12 | LCE CPU PCB主控线路板 | Enics | Beijing北京 | 通力全球指定供应商 |
| 13 | LCE230安全电路板 | Enics | Beijing北京 |  |
| 14 | LCE CCB轿顶电气板 | Enics | Beijing北京 |  |
| 15 | LCE CCBN2轿顶电气板 | Enics | Beijing北京 | 通力全球指定供应商 |
| 16 | LCE CAN通讯板 | Enics | Beijing北京 |  |
| 17 | LCE GTWO 串行通讯连接板 | Enics | Beijing北京 |  |
| 18 | V3F Drive变频驱动元件 | Scanfil | Suzhou苏州 | 通力全球指定供应商 |
| 19 | Signalization信号系统 | KONE通力 | China中国 |  |
| 20 | Weighing device称重装置 | Schneider施耐德/WeiTeng | China中国 |  |
| 21 | Travelling Cable随行电缆 | Onitl奥林特 | China中国 |  |
| 22 | Curtain of light光幕 | Fomular | China中国 |  |
| 23 | Door Operator门机 | Wittur威特 | China中国 |  |
| 23.1 | DOP Motor门机马达 | Zeitlauf | Germany德国 | 通力全球采购 |
|  |  | Wittur威特 | China中国 |  |
| 23.2 | DOP PCB门机线路板 | AMD | AUSTRIA奥地利 | 原装进口 |
| 23.3 | DOP switch 门机限位开关 | Bernstein | GERMANY德国 | 原装进口 |
| 24 | Overspeed governer限速器 | XinDa欣达 | China中国 |  |
| 25 | Car sling & counter weight frame 吊架和对重架 | HanShen汉神 | ShangHai上海 |  |
| 26 | Safety gear安全钳 | DongFang 东方 | HeBei河北 |  |
| 27 | Buffer缓冲器 | DongFang 东方 | HeBei河北 |  |
|  |  | Lier 李尔 | China中国 |  |
| 28 | Car轿厢 | KONE通力 | China中国 |  |
| 29 | Car door轿门 | Wittur威特 | China中国 |  |
| 30 | Landing door 厅门 | Wittur威特 | China中国 |  |
| 31 | Suspension Rope曳引绳 | TongYong通用 | WuXi无锡 |  |
| 32 | Overspeed governer rope 限速器绳 | TongYong通用 | WuXi无锡 |  |
| 33 | Compensation chain补偿链 | NanTong海讯 | China中国 |  |
| 34 | Guide rail导轨 | Savera塞维拉 | China中国 |  |
|  |  | RunFa润发 | China中国 |  |
| 通力公司实行全球采购，根据产品技术革新的需要，在保证产品质量的前提下保留调整部分供应商/产地的权力。但应不迟于甲方发出书面供货通知前20个工作日前书面通知甲方，并应得到甲方书面确认。 |  |  |  |  |

| 附件4 通力电梯部件价格清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件名称 | 价格（RMB） |
| 1 | 马达风扇ebm D2E133-DBU1-66 | 1,933.20 |
| 2 | 门区开关 | 2,798.40 |
| 3 | 内呼按钮 | 73.20 |
| 4 | LCECOB输入/输出板 | 3,272.40 |
| 5 | LCECEB输入/输出板 | 2,595.60 |
| 6 | 轿厢风扇 | 2,173.20 |
| 7 | 上下行减速开关 | 2,772.00 |
| 8 | 同步开关 | 815.44 |
| 9 | 门触点 | 81.60 |
| 10 | 层站显示器 | 3,990.00 |
| 11 | 厅外楼层显示器 | 3,860.40 |
| 12 | 层站LCEFCB板 | 2,356.80 |
| 13 | 显示解码板 | 2,121.60 |
| 14 | 主接触器 | 858.00 |
| 15 | 接触器（LC1-D1810P7） | 253.20 |
| 16 | 接触器（LC1-D3210P7） | 520.80 |
| 17 | 门区指示器 | 194.40 |
| 18 | 保险开关 | 380.40 |
| 19 | 安全回路板 | 2,479.20 |
| 20 | 电源板 | 675.60 |
| 21 | 门光幕 | 5,778.00 |
| 22 | 门机皮带 | 847.20 |
| 23 | 门机皮带锁片 | 116.40 |
| 24 | 门机门刀装置 | 2,707.20 |
| 25 | 厅门门锁装置 | 385.20 |
| 26 | 385：A3电子板 | 7,160.40 |

附件5 梯号对照及设备价格清单

| 设备号 |  |  | 设备单价（人民币） | 数量 | 设备分项总价（人民币） | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16# | L1 | 202,440.-- | 1 | 202,440.-- | 消防员功能 |
|  |  | L2 | 202,190.-- | 1 | 202,190.-- | 消防迫降 |
|  | 18# | L3,L5 | 202,440.-- | 2 | 404,880.-- | 消防员功能 |
|  |  | L4,L6 | 202,190.-- | 2 | 404,380.-- | 消防迫降 |
|  | 19#,20# | L7-L10 | 202,440.-- | 4 | 809,760.-- | 消防员功能 |
|  | 17#A | L11 | 285,150.-- | 1 | 285,150.-- | 消防员功能 |
|  |  | L12 | 289,940.-- | 1 | 289,940.-- | 消防迫降 |
|  | 17#B | L13 | 256,760.-- | 1 | 256,760.-- | 消防员功能 |
|  |  | L14 | 262,050.-- | 1 | 262,050.-- | 消防迫降 |
|  | 17#C | L15 | 207,160.-- | 1 | 207,160.-- | 消防员功能 |
|  |  | L16 | 211,260.-- | 1 | 211,260.-- | 消防迫降 |
|  | 21# | L17 | 727,730.-- | 1 | 727,730.-- | 消防员功能 |
|  |  | L18 | 741,250.-- | 1 | 741,250.-- | 消防迫降 |
|  | 22# | L19,L21 | 784,480.-- | 2 | 1,568,960.-- | 消防员功能 |
|  |  | L20,L22 | 793,610.-- | 2 | 1,587,220.-- | 消防迫降 |
|  | 23# | L23,L25 | 792,290.-- | 2 | 1,584,580.-- | 消防员功能 |
|  |  | L24,L26 | 801,420.-- | 2 | 1,602,840.-- | 消防迫降 |
|  | 3#,8# | L1,L3 | 206,160.-- | 2 | 412,320.-- | 消防员功能 |
|  |  | L2,L4 | 205,920.-- | 2 | 411,840.-- | 消防迫降 |
|  | 7#,11# | L5,L7 | 206,160.-- | 2 | 412,320.-- | 消防员功能 |
|  |  | L6,L8 | 205,920.-- | 2 | 411,840.-- | 消防迫降 |
|  | 15# | L9 | 201,860.-- | 1 | 201,860.-- | 消防员功能 |
|  |  | L10 | 201,620.-- | 1 | 201,620.-- | 消防迫降 |
|  | 9# | L11,L13 | 309,480.-- | 2 | 618,960.-- | 消防员功能 |
|  |  | L12,L14 | 322,250.-- | 2 | 644,500.-- | 消防迫降 |
|  | 10# | L15,L17 | 740,610.-- | 2 | 1,481,220.-- | 消防员功能 |
|  |  | L16,L18 | 785,520.-- | 2 | 1,571,040.-- | 消防迫降 |
|  | 13#A | L19 | 284,740.-- | 1 | 284,740.-- | 消防员功能 |
|  |  | L20 | 289,700.-- | 1 | 289,700.-- | 消防迫降 |
|  | 13#B | L21 | 256,190.-- | 1 | 256,190.-- | 消防员功能 |
|  |  | L22 | 261,680.-- | 1 | 261,680.-- | 消防迫降 |
|  | 13#C | L23 | 206,590.-- | 1 | 206,590.-- | 消防员功能 |
|  |  | L24 | 211,430.-- | 1 | 211,430.-- | 消防迫降 |
|  | 1#A | L25 | 243,950.-- | 1 | 243,950.-- | 消防员功能 |
|  |  | L26 | 249,510.-- | 1 | 249,510.-- | 消防迫降 |
|  | 1#B | L27 | 264,680.-- | 1 | 264,680.-- | 消防员功能 |
|  |  | L28 | 269,900.-- | 1 | 269,900.-- | 消防迫降 |
|  | 2# | L29,L31 | 224,000.-- | 2 | 448,000.-- | 消防员功能 |
|  |  | L30 | 229,500.-- | 1 | 229,500.-- | 消防迫降 |
|  |  | L32 | 229,500.-- | 1 | 229,500.-- | 消防迫降 |
|  | 5# | L33,L35 | 293,660.-- | 2 | 587,320.-- | 消防员功能 |
|  |  | L34 | 298,450.-- | 1 | 298,450.-- | 消防迫降 |
|  |  | L36 | 298,450.-- | 1 | 298,450.-- | 消防迫降 |
|  | 6# | L37,L39 | 302,570.-- | 2 | 605,140.-- | 消防员功能 |
|  |  | L38 | 307,690.-- | 1 | 307,690.-- | 消防迫降 |
|  |  | L40 | 307,690.-- | 1 | 307,690.-- | 消防迫降 |
|  | 12# | L41-43 | 195,830.-- | 3 | 587,490.-- | 消防员功能 |
| 设备总价（人民币） |  |  |  | 69 | 24,153,670.-- |  |