| 序号 | 1 |  |  | 描述 |  | 周边环境及村庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 大气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 大气排放超标 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 周边环境污染 周边村庄污染 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 大气排放经环保部门检测符合国家标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 2 |  |  | 描述 |  | 环境及地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 污水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 污水排放超标 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 周边环境污染 地下水污染 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 3 |  |  | 描述 |  | 周边环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 周边环境污染 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 4 |  |  | 描述 |  | 所占土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 污水渗漏 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 所占用土地造成污染 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 暂存污水经防渗防漏特殊处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 5 |  |  | 描述 |  | 操作人身体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 噪音比较大（但不超出国家规定标准85db） |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 噪音对人身造成伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 佩带耳塞，定期更换并记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 6 |  |  | 描述 |  | 人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 火灾 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 7 |  |  | 描述 |  | 人身、厂房、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 雷击 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 雷雨天气 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 人身、厂房、设备损害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 高 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 8 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 火灾及突发事故 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装灭火器、消防栓、感烟器、手动火灾报警装置、安全门、安全出口标识、安全撤离路线图、警铃、应急照明灯等，操作人员进行突发性事故、相关消防知识和使用消防器材进行培训和演练，建立突发事故应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 9 |  |  | 描述 |  | 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 坠落或砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 厂房施工 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 施工人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 高 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 厂房主体外围设立防护网，外围工作人员佩带安全带，进入厂房工地要带安全帽，对工作人员进行安全培训教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 10 |  |  | 描述 |  | 厂房洁净区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 洁净区施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 洁净区施工不严密 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》等的相关规定。厂房装修完成后，监督人员进行严格检查是否符合设计要求，洁净区级别达到要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 11 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 洁净区装修材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 洁净区装修材料不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  |  | 校准 | × | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 材料要保证防火、保温、隔热、防静电、隔振、降噪等要求，监督检查人员对装修材料进行严格检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 12 |  |  | 描述 |  | 厂房洁净区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 洁净区装修材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 洁净区装修材料不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 装修材料设计采用不霉变、防水、宜清洗清洁和不挥发分子污染物的材料，监督检查人员对装修材料进行严格检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 13 |  |  | 描述 |  | 洁净区门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 洁净区门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 洁净区门窗不符合安装标准 洁净区门窗材质不符合标准 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 洁净区门窗的品种、类型、规格、构造和型材厚度、尺寸、安装位置、连接方式和附件、防腐处理以及气密性均符合洁净区级别要求，安装完成后，监督检查人员进行严格检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 14 |  |  | 描述 |  | 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 装修材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 装修材料坠落或歪塌 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 施工人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 装修人员必须佩戴安全带、安全帽，进行安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 15 |  |  | 描述 |  | 电梯施工与使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 电梯安装材料坠落 电梯失控 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 电梯施工与使用人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 客、货电梯设计符合国家有关电梯安全标准。在安装过程当中，安装人员佩戴安全设施，对安装人员进行安全培训，防止对安装人员造成伤害。安装完成后，监督检查人员进行严格检查是否符合设计要求，对使用人员进行安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 16 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 操作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 平台坠落 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 平台需设不锈钢防护栏，防护栏结实牢固，监督检查人员进行严格检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 17 |  |  | 描述 |  | 压缩空气施工与使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 压缩空气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 压缩空气安装材料坠落 压缩空气压力过大 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 压缩空气施工与使用人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 按照国家有关压力容器安全设计标准进行设计，在安装过程当中，安装人员佩戴安全设施，对安装人员进行安全培训，防止对安装人员造成伤害。安装完成后，监督检查人员进行严格检查是否符合设计要求，对操作人员进行安全培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 18 |  |  | 描述 |  | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 压缩空气不合格 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 压缩空气进行验证检测，能达到工作压力要求及工艺要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 19 |  |  | 描述 |  | 空调系统施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 空调系统安装材料坠落 施工人员坠落 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 空调系统施工人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装过程当中，安装人员佩戴安全设施，对安装人员进行安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 20 |  |  | 描述 |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 空调系统达不到净化要求 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装完成后，监督检查人员进行严格检查是否符合设计要求，对操作人员进行培训。在车间投入生产以前，对空调系统进行全面检测验证，是否能达到洁净区级别及工艺要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 21 |  |  | 描述 |  | 纯化水系统施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 纯化水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 纯化水系统安装材料坠落 施工人员坠落 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 纯化水系统施工人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装过程当中，安装人员佩戴安全设施，对安装人员进行安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 22 |  |  | 描述 |  | 纯化水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 纯化水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 纯化水系统达不到设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装完成后，监督检查人员进行严格检查是否符合设计要求，对操作人员进行培训。在车间投入生产以前，对纯化水系统进行全面检测验证，达到国家现行药典规定纯化水质量标准及工艺要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 23 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 母液 酸液 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 洒落在操作人员脸部及身体上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 在需要的区域设置洗眼器，以防发生意外情况时，能够及时进行冲洗，使伤害降到最低。洗眼器在日常使用过程中，要定期检查，保证随时可以正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 24 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 空调系统风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 火灾烟气 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  | × | 校准 |  | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 通风管道穿越防火分区、空调机房隔墙处设置防火阀，防火阀与空调风机联锁。当火灾发生时，阀门上易熔合金熔解，阀门顺气流方向自行严密关闭，空调风机停止运行，防止烟气通过风道传播，导致火灾扩大，防火阀设单独支吊架以防止风管变形而影响关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 25 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 火灾 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 设置机械排烟系统，当火灾发生时，人发现后手动开启或烟感抱警后电动开启排烟系统，排烟口开，同时排烟防火阀、排烟风机开启，相关的空调系统关闭，防止烟气通过风道传播。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 26 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 空调系统风管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 风管材质 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  | × | 校准 |  | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 空调风管选用不燃材料镀锌铁皮制作，管道穿过隔墙时采用不燃材料将缝隙密闭，风管保温材料、消音材料及粘接剂采用非燃烧材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 27 |  |  | 描述 |  | 产品产量、产品质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 设备型号及数量与设计不符 设备与技术要求不符 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产量达不到要求 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 |  | 程序 |  | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 设备设计的规格型号及数量符合设计产量要求，设备通过竞标选择一家合格供应商，设备出厂前要经过测试，设备接收时接收人员要经过详细检查，确认设计规格型号材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 28 |  |  | 描述 |  | 产品质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 设备压力、温度与设计不符 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 产品质量不合格 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 设备生产厂家根据工作压力及温度，按照国家有关压力安全标准设计出设计压力及温度，设备出厂前试压并记录，国家安监部门对设备成品检查合格后，才能出厂。需方在设备接收时接收人员要经过详细检查，确认与设计相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |
| 序号 | 29 |  |  | 描述 |  | 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| 潜在的风险： 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 安装设备用附件及安装工具 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 施工人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 安装人员经过培训，佩戴安全防护用品，安装人员在使用吊车、叉车、吊葫芦、电气焊等过程当中，要有专门人员进行监护，在接线用电时，有专业电工进行操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 30 |  |  | 描述 |  | 操作人员人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 静电引起火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 物料在生产和运输过程中因摩擦引起的静电 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 设备在安装过程当中，所有设备设置接地装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 31 |  |  | 描述 |  | 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 冰醋酸贮罐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 雷雨天气造成雷击冰醋酸贮罐造成泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 人员伤亡事故 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 冰醋酸贮罐设计顶部设置避雷针和接地装置，在冰醋酸贮罐周围建造围堰，防止发生雷击和冰醋酸泄露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 32 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 行车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 行车钢丝绳断裂 行车吊装物坠落 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ |  |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 | × | 检测 |  |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 行车安装牢固结实，安装完成后监督检查人员要进行严格检查。操作行车的操作人员要经过培训合格后上岗，日常使用过程中，定期检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 33 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 设备在使用过程中负载超载运行 大型设备频繁启动 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  |  | PQ |  |  | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 | 预防性维护 | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 设备在使用过程中不能负载超载运行，大型设备不能频繁启动，操作人员要经过培训合格后上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 34 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 运动设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 运动设备侧歪 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 高 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 运动型设备在操作人员要经过培训合格后上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 35 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 操作人员误操作设备 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 所有操作设备的岗位人员必须经过培训合格后才能上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 36 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 原料对氨基苯酚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 对氨基苯酚装卸、运输、投料过程 粘沾在皮肤上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 原料对氨基苯酚装卸、运输、投料过程当中，操作人员穿戴齐全劳保用品，劳保用品穿戴进行日常检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 37 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 原料冰醋酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 原料冰醋酸在装卸、使用过程洒落在操作人员身体上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 原料冰醋酸在装卸、使用过程当中，操作人员穿戴齐全劳保用品，劳保用品穿戴进行日常检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 38 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 原料焦亚硫酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 原料焦亚硫酸钠装卸、运输、投料过程粘沾在皮肤上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 原料焦亚硫酸钠装卸、运输、投料过程当中，操作人员穿戴齐全劳保用品，劳保用品穿戴进行日常检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 39 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 清洗用洗洁精 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 清洗用洗洁精在清洗过程洒落在操作人员身体上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 清洗用洗洁精使用过程当中，操作人员穿戴齐全劳保用品，劳保用品穿戴进行日常检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

| 序号 | 40 |  |  | 描述 |  | 操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险之前 |  |  |  |  | 措 施 已 完 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在的风险： 除垢剂盐酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险原因： 除垢剂盐酸装卸、运输、投料过程粘沾在皮肤上 |  |  |  |  |  |  |  | 风险的结果： 操作人员人身伤害 |  |  | 可 能 性 | 影 响 |  | 未 被 发 现 的 概 率 | GMP 的 风 险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低 | 高 |  | 低 | 低 |  |
| 缓解措施 |  | IQ | × |  | OQ |  | × | PQ |  | × | 校准 | × | 程序 |  | 检测 | × |  | 其 他 |  | 风险后 |  |  |  |  |  |
| 行动措施 |  | 除垢剂盐酸装卸、运输、投料过程当中，操作人员穿戴齐全劳保用品，劳保用品穿戴进行日常检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |

5.总结：

扑热息痛扩产项目风险评估小组签名：

| 姓名 | 部门职务 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 开发部部长 |  |
|  | 开发部副部长 |  |
|  | 开发部副部长 |  |
|  | 开发部副部长 |  |
|  | 技术员 |  |

扑热息痛扩产项目风险评估小组组长：

职务：副总经理

日期：    年     月     日